（农田水利项目县三年总验收）事项办理标准

材料目录及准备要点

重点县建设验收需提供以下完整资料。 （一）重点县三年建设方案、年度标准文本、实施方案及批复文件，有关建设内容变更的批复文件；（二）各级财政资金拨付文件，农民投劳筹资证明材料；（三）招投标的相关资料；（四）监理工作报告及监理工作相关资料；（五）施工管理工作报告及相关资料；（六）工程质量监督报告；（七）资金使用管理情况及工程竣工决算、财务审计报告等资料；（八）管理体制及运行机制相关资料；（九）工程建设的影像资料；（十）项目公示及宣传报道资料；（十一）重点县建设年度绩效考评资料；（十二）重点县建设管理工作总结及建设任务完成情况报告等；（十三）基层水利服务体系建设及规章制度等相关资料。

材料形式审查要点

验收必须具备的条件： （一）按照省财政厅、水利厅批准的年度实施方案已完成建设任务，各项效益指标均达到年度建设目标要求；（二）经审查批准变更的建设任务已全部完成；（三）已完成工程竣工决算及审计部门的竣工审计；（四）审计、稽察、检查、绩效考评中发现的问题已整改到位；（五）管护主体和责任已落实，工程管理长效运行机制健全；（六）县级水利、财政部门已进行初验。

窗口人员接件，对申请材料进行形式审查，符合要求的受理申请

材料实质审查要点

报告的合理性，法律依据是否正确、全面。 工作人员对申请材料进行实质审查

审图要点

现场踏勘要点

实际占用面积与报告中所述的面积是否一致。 做出审批结果