开封市祥符区惠济河险工治理和灾后恢复重建项目

施工招标文件

项目编号：TET-21110903

招 标 人: 开封市祥符区水利工程建设管理办公室

招标代理：河南通尔途工程管理咨询有限公司

二○二一年十一月

招标文件编制的委托与确认

目  录

第一卷	4

第一章 招标公告	5

第二章 投标人须知	8

第三章 评标办法（综合评估法）	28

第四章 合同条款及格式	34

第二卷	39

第五章  发包人要求	40

第六章  发包人提供的资料	41

第三卷	42

第七章  投标文件格式	43

# 第一卷

## 第一章 招标公告

开封市祥符区惠济河险工治理和灾后恢复重建项目招标公告

一、招标条件

本招标项目开封市祥符区惠济河险工治理和灾后恢复重建项目已由相关部门批准建设，招标人为开封市祥符区水利工程建设管理办公室，资金来源为财政资金，招标条件已具备，现委托河南通尔途工程管理咨询有限公司对该项目进行公开招标。

二、项目概况

2.1项目名称：开封市祥符区惠济河险工治理和灾后恢复重建项目

2.2项目编号：TET-21110903

2.3资金来源：财政资金

2.4投资总额：约1535 万元

2.5建设规模：河道疏浚1.408km，两岸堤防加高培厚2.816km，重建排水涵洞3 座，重建生产桥2 座（8 跨×10m，桥面净宽5.5m），新建左、右岸防汛道路一条，长2.816km，群力闸架设变压器一台，架设高压线路2.0km。

2.6建设地点：开封市祥符区

2.7标段划分：本项目共计3个标段，第1-2标段为施工标段，第3标段为监理标段，具体划分如下：

1标：河道疏浚1.408km，两岸堤防加高培厚2.816km，重建排水涵洞3 座，新建左、右岸防汛道路一条，长2.816km。

2标：重建生产桥2 座（8 跨×10m，桥面净宽5.5m），新建左、右岸防汛道路一条，长2.816km，群力闸架设变压器一台，架设高压线路2.0km。

3标监理标：开封市祥符区惠济河险工治理和灾后恢复重建项目监理。

2.8招标范围：一、二标段：工程量清单及招标文件包含的全部内容；二标段：施工阶段及缺陷责任期阶段全过程监理服务。

2.9计划工期：施工标段：90 日历天，监理标段：随施工工期及工程质量缺陷责任期。

2.10质量要求：合格。

三、投标人资格要求

3.1投标人应在中华人民共和国境内注册且具有独立法人资格；并在人员、设备、资金等方面应具相应的能力。

3.2施工标段资质要求：投标人应同时满足建设行政主管部门颁发的以下资质要求：

（1）水利水电工程施工总承包贰级（含）及以上施工资质；

（2）有效的安全生产许可证。

监理标段资格要求：水利水电工程专业监理乙级（含）及以上资质。

3.3项目主要负责人资格要求

（1）施工标段：拟派项目经理须具备水利水电工程相关专业二级及以上注册建造师资格；具有有效的安全生产考核合格证；项目经理不得存在其他在建项目（提供无在建项目承诺函）；技术负责人须具有水利专业中级（含）及以上技术职称。

（2）监理标段：拟派项目总监须具有水利专业监理工程师职业资格证书。

3.4财务要求：近三年财务状况良好，没有财产被接管冻结状况，提供2018、2019、2020年度经会计师事务所或审计机构审计的年度财务审计报告。新成立公司不够三年的按实际成立年限提供。

3.5信誉要求：

（1）未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题、没有被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；

（2）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125 号) 和豫财购[2016]15 号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业，拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道：“中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）-失信被执行人”；“信用中国网站（https://www.creditchina.gov.cn/）-重大税收违法案件当事人名单”；“中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）-政府采购严重违法失信行为记录名单”。】（以上查询对象：企业）；

3.6本项目不接受联合体投标。

四．招标文件的获取

4.1招标文件获取时间：2021年  月  日9时00分至2021年  月  日17时00分；

4.2招标文件获取方式：投标人应注册成为开封市公共资源交易信息网会员并取得 CA密钥,凭CA密钥登录开封市公共资源交易信息网（http://www.kfsggzyjyw.cn/kfggzy/）会员系统，按要求下载电子招标文件。获取招标文件后，投标人请到开封市公共资源交易信息网登录政采/工程业务系统，凭CA密钥登录会员系统，在“组件下载”中下载最新版本的投标文件制作工具安装包，并使用安装后的最新版本投标文件制作工具制作电子投标文件。

4.3请投标人时刻关注开封市公共资源交易信息网和公司CA密钥推送消息。

五．投标文件的递交

5.1电子投标文件上传截止时间：2021年  月  日9时30分

5.2电子投标文件递交地点：电子投标文件须在投标截止时间前在开封市公共资源交易信息网（http://www.kfsggzyjyw.cn/kfggzy/）会员系统中加密上传。加密电子投标文件逾期上传到指定地点的，招标人不予受理。

5.3本项目采用“远程不见面”开标方式,投标人应当在开标时间前,登录不见面开标大厅,在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等（系统解密时长默认为40分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标。）；投标人无需到现场提交原件资料、无需到现场参加开标会议。

六、发布公告的媒介

本次招标公告同时在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《河南省水利厅》、《开封市公共资源交易信息网》上发布。

七、联系方式

招 标 人： 开封市祥符区水利工程建设管理办公室

地  址： 开封市祥符区青年大道北段279号

联 系 人： 赵先生

联系方式：0371-26661095

招标代理机构：河南通尔途工程管理咨询有限公司

地   址：河南省郑州市惠济区花园北路218号

联 系人：张老师

联系电话：18838012223

电子邮箱：1416577758@qq.com

监督部门：开封市水利局建设监督科

联系方式：0371-23853218

## 第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 |  | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 |  | 招 标 人： 开封市祥符区水利工程建设管理办公室 地 址： 开封市祥符区青年大道北段279号 联 系 人： 赵先生 联系方式：0371-26661095 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 |  | 招标代理机构：河南通尔途工程管理咨询有限公司 地 址：河南省郑州市惠济区花园北路218号 联 系人：张老师 联系电话：18838012223 电子邮箱：1416577758@qq.com |
| 1.1.4 | 项目名称 |  | 开封市祥符区惠济河险工治理和灾后恢复重建项目 |
| 1.1.5 | 建设地点 |  | 开封市祥符区 |
| 1.2.1 | 资金来源 |  | 财政资金 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 |  | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 |  | 一、二标段：工程量清单及招标文件包含的全部内容； 三标段：施工阶段及缺陷责任期阶段全过程监理服务。 |
| 1.3.2 | 计划工期 |  | 90日历天 |
| 1.3.3 | 质量标准 |  | 合格。 |
| 1.3.4 | 缺陷责任期 |  | 项目竣工验收合格之日起 1年； |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 |  | 详见项目招标公告内容要求。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 |  | ■不接受 |
| 1.5 | 费用承担和设计成果补偿 |  | ■不补偿 |
| 1.9.1 | 踏勘 |  | ■不组织，自行踏勘。 |
| 1.10.1 | 投标预备会 |  | ■不召开预备会。 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 |  | 递交投标文件截止之日10日前 |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 |  | 递交投标文件截止之日15日前 |
| 1.11.1 | 招标人规定由分包人承担的工作 |  | / |
| 1.12 | 偏离 |  | ■不允许下列重大偏离： 经评标委员会审查后投标文件有下列情形之一的，视为未能实质性响应招标文件，应认定为无效标（即废标）： 1.电子投标文件没有按要求加盖投标企业电子印章、法定代表人盖电子签章或签名的； 2.未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； 3.投标人拒绝按评标委员会要求对投标人文件进行澄清、说明或者补正的； 4.投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限； 5.投标文件中载明的质量等级达不到招标文件规定的质量等级； 6.明显不符合技术规格、技术标准的要求； 7.投标文件附加有招标人不能接受的条件的； 8.投标人以他人的名义投标、串通投标、欺诈、威胁、以行贿手段或其他弄虚作假方式谋取中标、采取可能影响评标公正性的不正当手段的； 9.投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，但未声明哪一个有效的； 10.投标人名称或组织结构、项目经理与投标报名时不一致的； 11.不符合招标文件中规定的其他实质性要求的； 12.投标行为违反招标投标法以及相关法律、法规和规定的。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 |  | 招标人在招标期间发出的招标文件补充文件、澄清、修改、答疑和其他有效正式函件等。 发布形式：招标文件的澄清、修改或补充文件在解释顺序方面优先于该类文件之前的文件。当招标文件及其澄清、修改或补充文件对同一内容表述不一致时，以最后发布为准。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 |  | 时间：递交投标文件截止之日10日前 |
|  |  |  | 通过《开封市公共资源交易信息网》系统内提出 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 |  | 2021年 月 日 09 时 30 分 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 |  | 自招标文件澄清、修改、变更等在相关网站发布起，即默认为投标人收到 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 |  | 自招标文件澄清、修改、变更等在相关网站发布起，即默认为投标人收到 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 |  | / |
| 3.2.4 | 最高投标限价 |  | 项目招标控制价为：一标： 元。二标： 元。 三标：267200.00元 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 |  | 1、若投标人报价未响应招标文件，其投标将被否决。 2、投标人报价允许低于招标控制价，但不得高于招标控制价。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 |  | 投标截止时间起90日历天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 |  | 不收取 |
| 3.5.2 | 近年财务状况 |  | 财务状况良好，没有财产被接管冻结状况（提供2019年度经会计事务所审计的财务报告，新成立公司从成立时间算起） |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目 |  | 2018年1月1日至今（以合同签订时间为准） |
| 3.5.5 | 近年发生的重大诉讼及仲裁情况 |  | 2018年1月1日以来无重大诉讼及仲裁情况 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 |  | 不允许。 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 |  | 电子投标文件应按照招标文件要求盖电子签章或签名的位置由投标人加盖电子签章或签名。 备注：电子投标文件中所附扫描件资料均需加盖企业电子签章。 |
| 3.7.4 | 投标文件份数要求 |  | 加密的电子投标文件 1 份。加密的电子投标文件是指通过“开封市公共资源交易中心网站”提供的投标文件制作工具软件，制作生成的加密版投标文件。 |
| 3.7.5 | 文件递交要求 |  | 电子投标文件递交地点：电子投标文件须在投标截止时间前在开封市公共资源交易中心网站（http://www.kfsggzyjyw.cn/）会员系统中加密上传。 |
| 4.1.2 | 需要落实的政 府采购政策 |  | 《财政部国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库[2004]185 号）；《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90 号）；《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）；《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）；《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 |  | 电子投标文件递交地点：电子投标文件须在投标截止时间前在开封市公共资源交易中心网站（http://www.kfsggzyjyw.cn/）会员系统中加密上传。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 |  | ■否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 |  | 开标时间：同投标截止时间； 开标地点：开封市公共资源交易中心招标投标系统（不见面模式）。 |
| 5.2 | 开标程序 |  | 1、根据招标文件和开封市公共资源交易中心系统要求，在投标截止时间后投标在系统上对上传的投标文件进行解密。 2、投标人解密时间以40分钟为限，40分钟内未解密的，通过系统对未解密单位进行通知，通过40分钟后仍未解密的将视为放弃投标。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 |  | 评标委员会构成： 5 人，其中招标人代表 1 人，专家 4 人（技术专家3人，经济专家1人）。 评标专家确定方式：从河南省相关专家库中随机抽取确定。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 |  | ■否，推荐中标候选人1-3名。 公示期满后，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金或履约保函的，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。 |
| 7.2 | 中标候选人公示媒介 |  | 在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《河南省水利厅》、《开封市公共资源交易信息网》媒介上发布。 |
| 7.4.1 | 履约担保及支付担保 |  | 履约担保及支付担保的形式：以银行保函、现金形式。 履约担保的金额：按照相关规定执行。 履约保证金的退还：按照相关规定执行。 支付担保的金额：按照相关规定执行。 |
| 7.4.2 | 工程费用支付及结算方式 |  | 按照双方签约合同执行。 |
| 9 | 需要补充的其他内容 |  |  |
| 9.1 | 投标人对其提供的相关证件及资料的真实性负责，评标时不再要求提供原件。 |  |  |
| 9.2 | 投标人应时刻关注发布网站和公司CA密钥推送消息，招标人在招标期间发出的招标文件补充文件、变更、澄清、修改、答疑等，在发出之日起即视同投标人已收到该文件。 |  |  |
| 9.3 | 根据开封市公共资源交易管理委员会办公室文件（汴公管办【2020】13 号）的规定： 递交质疑或投诉的方式： 1、递交方式：提出质疑（异议）、投诉的方式为线上提起。（格式详见《开封市公共资源交易信息网》重要通知中的“政府采购项目质疑注意事项”/“政府采购项目投诉注意事项”） 2、递交地址：《开封市公共资源交易信息网》会员投标系统中本项目“质询信息”位置线上直接提起。（如有疑问可拨打服务电话咨询） |  |  |
| 9.4 | 监督机构：开封市水利局 |  |  |
|  | 本项目招标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。 |  |  |
| 9.5 | 本项目所有施工图须经发包人委托的施工图审查单位审查合格。 |  |  |
| 9.6 | 计价依据：计价方式采用清单计价，依据《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013》、2016版河南省预算定额（《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》、《河南省通用安装工程预算定额》、《河南省市政工程预算定额》 。若有新定额，按照最新定额执行。人工费、机械费及材料价格按照项目开工前最近一期《开封市工程造价信息》价格执行,若《开封市工程造价信息》有缺项参照《郑州市工程造价信息》，若《郑州市工程造价信息》有缺项由发包人与承包人根据市场询价核定价格。 相关规费、税金、安全文明措施费按照国家、河南省、开封市最新文件规定执行 |  |  |
| 9.7 | 质量保证金：按照最新政府部门规定执行。 |  |  |
| 9.8 | 本项目中标人须协助招标人完成相关手续的办理。 |  |  |
| 9.9 | 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 版权问题：投标人应保证招标人一旦使用其设计方案不能受到来自第三方的侵权诉讼或索赔，否则投标人应承担由此而产生的一切责任。 |  |  |
| 9.10 | 因设计施工图由招标单位提供而在实际过程中若因设计的缺陷而引起的工作量增加，此风险由招标单位按法律规定合理承担。 |  |  |
| 9.11 | 本项目招标代理费参考计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》文件规定，本次招标代理服务费为总价0.8%计取，由中标人向代理机构支付（不含税票）。未按要求支付将取消中标资格。 |  |  |
| 9.12 | 解释权：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |  |  |
| 9.13 | 近年度以来查询存在失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单的，其投标无效且该投标单位將有可能承担扰乱投标行为的法律后果，并上报相关行政部门针对其投标行为录入投标不良行为的记录。 |  |  |
| 9.14 | 如投标人须知正文与投标人须知前附表有不一致的地方，以投标人须知前附表为准。 |  |  |
| 10 | 电子招标投标 | 是； 具体要求： 1. 1.投标人需要递交电子投标文件（具体要求详见3.7.3） 2.投标人需在投标截止时间前在开封市公共资源交易中心网站http://www.kfsggzyjyw.cn/会员系统中加密上传电子投标文件并关注推送消息。 3.加密电子投标文件逾期上传和纸质投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的， 招标人不予受理。 4.电子投标文件须在投标截止时间前在开封市公共资源交易中心网站（http://www.kfsggzyjyw.cn/）会员系统中加密上传。 5.投标人应按开标程序解密投标文件。 备注：投标人的电子投标文件需到开封市公共资源交易中心网站登录政采、工程业务系统，凭 CA 密钥登录会员系统，在“组件下载”中下载最新版本的投标文件制作工具安装包， 并使用安装后的最新版本投标文件制作工具制作电子投标文件（具体操作程序详见 http://www.kfsggzyjyw.cn 办事指南-操作规程）； 投标人因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与开封市公共资源交易中心联系， 联系电话：0371-23859291 |  |
|  | 投标文件电子版 | / |  |

## 1. 总则

### 1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目设计施工进行总承包招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

### 1.2 项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3 招标范围、计划工期和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

### 1.4 投标人资格要求

详见招标文件公告及前附表要求。

### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目经理的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；

（6）设计负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；

（7）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为招标项目前期工作提供咨询服务的；

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人；

（5）为本招标项目提供招标代理服务的；

（6）被责令停业的；

（7）被暂停或取消投标资格的；

（8）财产被接管或冻结的；

（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（11）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（12）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。

1.4.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

### 1.5 费用承担和设计成果补偿

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

### 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

### 1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

### 1.11 分包

1.11.1 投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，投标人应当按照第五章“发包人要求”的规定提供分包人侯选名单及其相应资料。

1.11.2 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。

### 1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

## 2. 招标文件

### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）发包人要求；

（6）发包人提供的资料和条件；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

### 2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

## 3. 投标文件

### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：按招标文件规定的格式编制执行。

### 3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写价格清单。

3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“价格清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为120天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4 投标保证金 按照最新政策执行。

### 3.5备选投标方案（不适用）

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

## 4. 投标

### 4.1 投标文件的密封和标记（不适用）

4.1.1 投标文件应进行包装、加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

### 4.2 投标文件的递交  按照招标文件规定的程序进行。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5. 开标

### 5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的要求公开开标，本项目采用“远程不见面”开标方式,投标人应当在开标时间前,登录不见面开标大厅,在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等（系统解密时长默认为40分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标。）；投标人无需到现场提交原件资料、无需到现场参加开标会议。

### 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）设有标底的，公布标底；

（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、项目名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（8）规定最高投标限价计算方法的，计算并公布最高投标限价；

（9）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（10）开标结束。

### 5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场（电子系统）提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

## 6. 评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

## 7. 合同授予

### 7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

### 7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

### 7.3 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。中标通知书按本章附表格式填写。

### 7.4 履约担保

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标合同金额的10%。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 8. 纪律和监督

### 8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 8.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

## 9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

## 10. 电子招标投标

采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等具体要求，见投标人须知前附表。

### 附件一：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清于     年     月     日     时前递交至                         （详细地址）或传真至         （传真号码）。采用传真方式的，应在     年     月     日     时前将原件递交至                         （详细地址）。

评标委员会授权的招标人或招标代理机构：           （签字或盖章）

年     月     日

### 附件二：问题的澄清

问题的澄清

编号：

（项目名称）招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：        ）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

.....

投标人：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年     月     日

### 附件三：确认通知

确认通知

（招标人名称）：

你方于      年      月     日发出的             （项目名称）关于

的通知，我方已于    年    月     日收到。

特此确认。

投标人：              （盖单位章）

年     月     日

## 第三章 评标办法（综合评估法）

## 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |  |
|  |  | 投标函签字盖章 | 符合第七章“投标文件格式”的要求 |  |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第七章“投标文件格式”的要求 |  |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |  |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 符合第二章“投标人须知”要求 |  |
|  |  | 资质要求 | 符合第二章“投标人须知”要求 |  |
|  |  | 人员要求 | 符合第二章“投标人须知”要求 |  |
|  |  | 财务要求 | 符合第二章“投标人须知”要求 |  |
|  |  | 信誉要求 | 符合第二章“投标人须知”要求 |  |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”要求 |  |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”要求 |  |
|  |  | 投标范围 | 符合第二章“投标人须知”要求 |  |
|  |  | 工 期 | 符合第二章“投标人须知”要求 |  |
|  |  | 质量标准 | 符合第二章“投标人须知”要求 |  |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”要求 |  |
| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |  |
| 2.2.1 |  | 分值构成 (总分100分) | 商务标：30 分； 技术标：50 分； 综合标：20 分。 |  |
| 2.2.2 （商务标30分） |  | 投标报价 评分标准 | 报价得分 30 分： 1.参与评标基准值修正的有效投标人报价的确定： （1）参与评标基准值修正的有效投标人报价是指有效投标人报价与最高限价相比，在 95%—100%（含 95%）范围以内的有效投标人报价。 （2）参与评标基准值修正的有效投标人报价超过 5 个时，去掉一个最高值，去掉一个最低值之后，取其算术平均值。 （3）参与评标基准值修正的有效投标人报价不超过 5 家（含 5 家）时直接取有效投标人报价算术平均值。 2.评标基准值的计算： 评标基准值=参与评标基准值修正的有效投标人报价的算术平均值×50%+最高限价×50% 注：若有效投标人报价均不在最高限价的95%—100%（含 95%）范围之内，最高限价即为评标基准值。 注：有效投标人是指形式、资格、响应评审合格的投标人。 3. 偏差率=100%×（投标报价－评标基准价）/评标基准价 4.（1）投标报价基本分为 25 分，投标人投标报价等于评标基准价得基本分 25 分； （2）投标人投标报价每低于评标基准价 1%，在基本分基础上加 1 分，最多加 5 分；如低于 5%（不含 5%），每再低于1%在30分的基础上扣 2 分，扣完为止； （3）投标人投标报价每高于评标基准价 1%，在基本分基础上扣 1 分，扣完为止。 按偏差率±1%的比例计算投标报价得分，评分计算最终保 留两位小数（第三位四舍五入）。 注：有效投标人是指形式、资格、响应评审合格的投标人；不参与评标基准值修正的投标报价仍参与报价评分。 |  |
| 2.2.3 |  | 投标人最终得分的计算方法 | 评标委员会所有成员打分的算术平均值（计算评分值均保留两位小数）。 |  |
| 2.2.4 （技术标50分） |  | 施工方案（10 分） | 工程施工方案详细说明实施要点、设计理念明确、合理性； 施工总造价限额措施合理、可行。 | 优：7-10 分 良：4-7 分（含） 中：2-4 分（含） 差：0-2 分（含） |
|  |  | 项目管理机构设置 （5 分） | 项目管理人员安排合理、人员配置齐全、人员分工明确。 | 优：3-5 分 中：1-3 分（含） 差：0-1 分（含） |
|  |  | 针对本项目的施工 方案与技术措施 （5 分） | 施工方案、施工工艺的合理性、先进性、可行性。 | 优：3-5 分 中：1-3 分（含） 差：0-1 分（含） |
|  |  | 质量管理体系与措 施（5 分） | 质量保证体系是否健全；质量保证措施是否合理有效，并具有针对性。 | 优：3-5 分 中：1-3 分（含） 差：0-1 分（含） |
|  |  | 安全管理体系与措 施（5 分） | 安全管理体系、安全目标、应急事故处理措施的完备性、明确性。 | 优：3-5 分 中：1-3 分（含） 差：0-1 分（含） |
|  |  | 文明施工、环境保 护管理体系及施工现场扬尘治理措施 （5 分） | 文明施工的组织措施合理性、科学性，环境保护管理体系及措施完备性（包括科学有效的扬尘治理措施）。 | 优：3-5 分 中：1-3 分（含） 差：0-1 分（含） |
|  |  | 工程进度计划与措 施（5 分） | 确保工期的技术组织措施合理性、针对性、施工进度图或施工进度网络图关键线路清晰、准确、完整、计划编制合理、可行。 | 优：3-5 分 中：1-3 分（含） 差：0-1 分（含） |
|  |  | 资源配备计划 （5 分） | 劳动力配备计划、主要施工机械、物资配备计划合理性、先进性。 | 优：3-5 分 中：1-3 分（含） 差：0-1 分（含） |
|  |  | 新工艺、新技术、 新设备、新材料的 采用（5 分） | 新工艺、新技术、新设备、新材料应用合理、科学性、可行性。 | 优：3-5 分 中：1-3 分（含） 差：0-1 分（含） |
| 2.2.5 （综合标20分） |  | 企业业绩（6分） | 投标人2018年 01月 01 日以来每具有一份不少于500万的水利水电工程与本项目类似的工程项目（需提供网页版招标公告、中标公示、合同、中标通知书），时间以合同签订日期为准；每个业绩得2分，最多得6 分。（以合同签订时间为准） |  |
|  |  | 管理体系认证 （3分） | 具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书和职业健康安全管理体系认证证书，有一项得1 分，最高得3 分。没有不得分。 |  |
|  |  | 服务承诺（11分） | （1）按时完工、连续施工承诺的；得（0-3分）。 （2）按时发放农民工工资，不能出现上访事件等，安全生产及文明施工承诺的；得（0-3分） （3）工程质量保修期内的优惠及服务承诺得（0-5分） |  |

## 1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人或者经招标人授权评标委员会自行确定。

## 2. 评审标准

### 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

### 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）承包人建议书：见评标办法前附表；

（2）资信业绩部分：见评标办法前附表；

（3）承包人实施方案：见评标办法前附表；

（4）投标报价：见评标办法前附表；

（5）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评分标准

（1）承包人建议书评分标准：见评标办法前附表；

（2）资信业绩评分标准：见评标办法前附表；

（3）承包人实施方案评分标准：见评标办法前附表；

（4）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（5）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

## 3. 评标程序

### 3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据本章第2.1.2项规定的标准对其更新资料进行评审。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

### 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。评标办法前附表对承包人建议书中的设计文件评审有特殊规定的，从其规定。

（1）按本章第2.2.2（1）目规定的评审因素和分值对承包人建议书计算出得分A；

（2）按本章第2.2.2（2）目规定的评审因素和分值对资信业绩部分计算出得分B；

（3）按本章第2.2.2（3）目规定的评审因素和分值对承包人实施方案计算出得分C；

（4）按本章第2.2.2（4）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分D；

（5）按本章第2.2.2（5）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分E。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D+E。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。

### 3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

## 第四章 合同条款及格式

### 第一节  通用合同条款

合同协议书

甲方：

乙方：

根据(项目名称、包段名称） 政府采购公开招标结果（招

标编号：），依据合同法相关规定，经甲乙双方友好协商，签定本合同。

本合同在此声明如下：

一、本合同中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

二、下述文件作为合同签订的基础，是构成本合同的主要组成部分,并

与本合同一起阅读和解释:

1、合同条款

2、招标文件

3、投标文件

4、中标通知书

三、乙方在此保证全部按照合同规定向甲方提供系统开发成果和服务。

四、甲方在此保证全部按照合同规定的时间和方式向乙方支付合同款。

甲方:                                 乙方:

授权代表:                             授权代表:

地址:                                 地址:

邮政编码:                             邮政编码:

电话:                                   电话:

传真:                                   传真:

地址:                                   地址:

邮政编码:                               邮政编码:

纳税识别号：                            纳税识别号：

开户银行:                               开户银行:

银行账号:                               银行账号:

通用合同条款：双方按照招标文件及投标文件内容约定，不超出实质性内容。

### 第二节 专用合同条款

注：专业合同条款，最终以招标人签订的为准

### 1附件：履约担保格式

履约担保

（发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）接受       （承包人名称，以下称“承包人”）于    年   月   日参加         （项目名称）的投标。我方愿意就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1. 担保金额人民币（大写）                 （¥             ）。

2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收证书之日止。

2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至承包人通过竣工后试验之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内支付。

4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担 保 人：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

年        月        日

### 2附件：预付款担保格式

预付款担保

（发包人名称）：

根据         （承包人名称）（以下称“承包人”）与                （发包人名称）（以下简称“发包人”）于      年    月    日签订的         （项目名称）设计施工总承包合同，承包人按约定的金额向发包人提交一份预付款担保，即有权得到发包人支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款提供担保。

1. 担保金额人民币（大写）                 （¥             ）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明预付款已完全扣清止。

3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中扣除的金额。

4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

担保人：                （盖单位章）

法定代表人或授权人：              （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

年      月      日

# 第二卷

## 第五章  项目内容及要求

## 本次建设内容为：河道疏浚1.408km，两岸堤防加高培厚2.816km，重建排水涵洞3 座，重建生产桥2 座（8 跨×10m，桥面净宽5.5m），新建左、右岸防汛道路一条，长2.816km，群力闸架设变压器一台，架设高压线路2.0km。工程等别为Ⅳ等。河道治理标准采用5年一遇除涝标准、20 年一遇防洪标准。堤防工程级别为4 级。重建沟口涵闸按支沟口10 年一遇除涝标准设计，主要建筑物级别为4 级，次要建筑物按5 级设计。重建生产桥荷载标准按公路-Ⅱ级设计，桥梁板底高程按50 年一遇防洪水位加0.5m超高确定。本次治理范围河道大广高速(15+776）~群力闸(17+186），治理长度1.408km。河道疏浚长1.408km，两岸堤防加固整修长2.816km，新建左、右堤顶巡河道路长1.408km（15+776~17+186）。需重建各类水工建筑物5 座，分别为排水涵闸3座，桥梁2座。

## 施工方在组织建设中，要遵纪守法，文明施工。要符合扬尘治理，环境保护的相关要求；要服从招标人（甲方）的管理，协助好整个过程的项目备案、检查、验收等工作；与周边居民关系协调融洽，不扰民；拟使用物资要质量合格，手续齐全，来源正规。施工方案、工序要符合施工图及相关行业标准要求。

## 第六章  工程量清单

（另附）

# 第三卷

## 第七章  投标文件格式

（项目名称）     标段

投  标  文  件

投标人：                            （企业电子印章）

法定代表人或其委托代理人：              （个人电子签章或签名）

年        月         日

## 目    录

根据投标内容自行编制。

## 一、投标函及投标函附录

（一）投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了          （项目名称）第    标段招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）         元（¥           ）的投标总价，工期        日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到           。

2．我方承诺在投标有效期90日历天内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标：

（1）我方承诺在领取中标通知书时按照招标文件规定标准全额交纳代理服务费给招标代理公司。

（2）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（5）我方承诺我公司独立制作、修改和上传投标文件，并承担因“硬件特征码一致”所造成的不良后果并在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

5．  技术标准何要求完全满足招标文件要求   （其他补充说明）。

投 标 人：                      （企业电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                （个人电子签章或签名）

年        月        日

### （二）投标函附录

| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标 段 |  |  |  |  |  |
| 投标人 |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（元） | 大写： ； 小写： 。 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  | 级别 |  | 注册编号 |  |
| 技术负责人 |  | 级别 |  | 证书编号 |  |
| 质量标准 |  |  |  |  |  |
| 投标工期 |  |  |  |  |  |
| 投标有效期 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

投 标 人：                  （企业电子印章）

法定代表人或其委托代理人：            （个人电子签章或签名）

年      月      日

## 二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月       日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：             （盖企业电子印章）

年      月         日

授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证及代理人身份证扫描件

投标人：                                （盖企业电子印章）

法定代表人：                            （盖个人电子签章或签名）

身份证号码：

委托代理人：                            （盖个人电子签章或签名）

身份证号码：

年       月       日

- 三、已标价的工程量清单

- 四、承包人实施方案

1,、投标人编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；项目管理机构设置、施工方案与技术措施、质量管理体系与措施、安全管理体系与措施、环境保护管理体系与措施、水土保持方案、工程进度计划与措施、资源配备计划、试验、检测仪器设备、总平面图等。

2、投标人可根据评标办法所涉及到的技术评分项，进行真实可靠、科学求实的原则编制，突出自身特点、优化编制。

3、	施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一：拟投入本标段的主要施工设备表

附表二：劳动力计划表

附表三：计划开、竣工日期和施工进度网络图或横道图

附表四：施工总平面图

### 附表一：拟投入本项目的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 额定功率（kW） | 生产能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 附表二：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 附表三：计划开、竣工日期和施工进度网络图或横道图

### 附表四：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表，并注明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

## 五、资格审查资料

### （一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### （二）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：每张表填写一个业绩，可编写序号，表后应附合同和（或）中标通知书，时间以合同签订日期为准。

### （三）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 是否正常缴纳养老保险 |  |

### （四）主要人员简历表

“主要人员简历表”中的项目经理应附建造师注册证、安全生产考核证、身份证、职称证（如有）、社会保险缴纳证明材料（本年度任意一个月即可）复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件；技术负责人应附身份证、职称证、社会保险缴纳证明材料（本年度任意一个月即可）复印件；项目部其他主要人员应附身份证、执业证或上岗证书复印件。

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

（五）资格审查相关资料

1、企业营业执照、资质等证件。

2、近三年财务状况良好，没有财产被接管冻结状况，提供2018年度、2019年度、2020年度经会计师事务所或审计机构审计的年度财务审计报告。（新成立公司不够三年的按实际成立年限提供。）

3、提供2021年度任意一个月的纳税和社保企业缴纳证明材料。

4、项目经理无在建工程证明（格式自拟）；

5、投标人须自行承诺近三年内不存在行贿犯罪记录（格式自拟）；

6、投标人根据文件要求的企业信誉查询页截图；

8、企业业绩（按文件要求提供）；

9、人员、设备、资金等方面应具相应的能力承诺函（格式自拟）；

## 六、其他资料

1、服务承诺函（格式自拟）；

2、投标人承诺独自制作、修改和上传投标文件，并承担因“硬件特征码一致”所造成的不良后果的承诺函（格式自拟）。

3、招标文件要求的其他资料或优惠政策相关的其他资料（如有）。